Construcción de Planificación para un ERP
Desglose de Estructura

Diagrama de Gantt en Project Libre
La duración de este es de aproximadamente 19 días, terminando el 2 de Mayo
Diagrama de Red
Las actividades que no están en ruta crítica son Seguimiento y control y entrenamiento.